# Результаты

# мониторинга реализации национальных проектов

# за 9 месяцев 2024 года

Контрольно-счетной комиссией Омутнинского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов» за 9 месяцев 2024 года.

В текущем году 5  муниципальных образований (поселений) и 3 Управления администрации Омутнинского района участвуют в реализации 8 федеральных проектов по направлениям национальных проектов: «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Образование» и «Культура».

На финансовое обеспечение национальных проектов в 2024 году предусмотрено средств за счет всех уровней бюджетов и внебюджетных источников в объеме 338,3 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов на 01.10.2024 составило 218,0 млн. рублей или 64,4 % от плановых назначений.

За 9 месяцев текущего года завершена реализация следующих национальных (федеральных) проектов:

федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого проведена рекультивация свалки на территории Омутнинского городского поселения;

федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого обустроен пешеходный переход на автомобильной дороге по ул. Снежной и автопроезду № 4 вблизи МКДОУ детский сад «Снежинка» в пгт Восточный;

федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках которого проведены мероприятия по подготовке образовательного пространства в МКОУ ООШ д. Ежово, на базе которого создан центр образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста»;

федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура», в рамках которого оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году осуществляется на территории 4 муниципальных образований района. В отчетном периоде завершена реализация федерального проекта в Леснополянском сельском поселении (в рамках благоустройства общественной территории установлено металлическое ограждение и оборудование для спортивной площадки) и в Белореченском сельском поселении (осуществлена поставка детского игрового оборудования и спортивного оборудования для обустройства игровой площадки).

В Чернохолуницком сельском поселении приняты и частично оплачены работы по благоустройству пешеходной дорожки вдоль парка пос. Черная Холуница.

В Омутнинском городском поселении в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству пешеходной зоны по ул. Коковихина и дворовых территорий по ул. 30-летия Победы, 18 и 20. В рамках указанного федерального проекта продолжаются работы по объекту: «Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск 2. Счастливый берег». Срок выполнения работ по контракту - 01.11.2024.

Ответственными исполнителями продолжается работа по выполнению  мероприятий следующих национальных (федеральных) проектов:

федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках  которого реализуются мероприятия по  завершению проекта модернизации системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области (срок  выполнения работ  по контракту до 06.12.2024);

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в рамках которого осуществляется обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 6 общеобразовательных учреждениях района (срок выполнения мероприятий проекта до 31.12.2024);

федерального проекта  «Молодежь России» национального проекта «Образование», в рамках которого реализуются мероприятия по созданию и развитию молодежного пространства «Отличное место» (срок исполнения обязательств по договорам до 31.12.2024).

Информация о результатах мониторинга реализации национальных проектов за 9 месяцев 2024 года направлена в Омутнинскую районную Думу и главе Омутнинского района.