Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный

район Кировской области

от   07.04.2025   № 250

ПЛАН

мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией населения, отраслей экономики,

объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории           Омутнинского района в осенне-зимний период 2025/2026 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг подготовки жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района к работе в зимних условиях по месячной форме «1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | май-ноябрь 2025 года (ежемесячно по состоянию на 21 число месяца, следующего за отчётным) | главы администраций городских поселений Омутнинского района; администрация Омутнинского района; МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис», ООО «Восток», МУП ЖКХ «Водоканал», предприятия и организации обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения района |
| 2 | Обеспечение приобретения топлива (заключение договоров) в объеме, необходимом для работы источников тепловой энергии в осенне-зимний период 2025/2026 года, а также формирование запаса топлива в количестве не менее его нормативного запаса, в том числе с учетом нужд населения | До 01.07.2025 | МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 3 | Выполнение работ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года в соответствии с утвержденными органами местного самоуправления Омутнинского района графиками подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону | до 01.08.2025 | главы администраций городских поселений Омутнинского района; администрация Омутнинского района; МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис», АО «ОМЗ»; УК: «Управдом-Сервис», ООО «ВостокДомсервис», ООО «Жилищные услуги»; РУО, Управление культуры, Управление спорта, физкультуры и работы с молодежью, КУМИ и ЗР |
| 4 | Осуществление подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с оформлением паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 года | до 01.08.2025 | главы администраций городских поселений; УК: ООО «Управдом-Сервис», ООО «ВостокДомсервис», ООО «Жилищные услуги», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»; товарищества собственников жилья; собственники жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домах |
| 5 | Формирование резервных запасов материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения муниципальных образований Омутнинского района | до 01.08.2025 | МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис», АО «ОМЗ», ООО «Восток», МУП ЖКХ «Водоканал» |
| 6 | Получение паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025/2026 года, предусмотренных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 15.09.2025 | МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис», АО «ОМЗ» |
| 7 | Получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025/2026 года, предусмотренных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 01.10.2025 | главы администраций городских поселений района; администрация Омутнинского района |
| 8 | Формирование резервных фондов городских администраций района, администрации Омутнинского района, предназначенных для финансового обеспечения в 2026 году непредвиденных расходов, в том числе для проведения аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | до 31.12.2025 | главы администраций городских поселений района; администрация Омутнинского района |
| 9 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий на объектах жизнеобеспечения муниципальных образований района. | до 01.09.2025 | МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис», ООО «Восток», МУП ЖКХ «Водоканал» |
| 10 | Обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования | до 01.08.2025 | УК: ООО «Управдом-Сервис», ООО «ВостокДомсервис», ООО «Жилищные услуги», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»; товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирных домах или жилых домах |
| 11 | Оснащение объектов жизнеобеспечения района резервными источниками электроснабжения (на праве собственности или ином законном праве) | до 15.09.2025 | МУП ЖКХ Омутнинского района, МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 12 | Обеспечение еженедельного мониторинга заготовки топлива и наличия топлива | в течение осенне-зимнего периода 2025/2026 года | администрация района; администрации городских поселений |
| 14 | Организация работы комиссий по приемке и хранению основного вида топлива, состоящих из представителей ОМС муниципальных образований района, РСО и организаций, обеспечивающих работу объектов жизнеобеспечения района | в течение осенне-зимнего периода 2025/2026 года | главы администраций городских поселений района; администрация Омутнинского района; КОГУП «Облкоммунсервис», МКУП ЖКХ «Коммунальник», МУП ЖКХ Омутнинского района, МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» |
| 15 | Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы | постоянно | главы администраций городских поселений; администрация Омутнинского района |

______________________